Projekt „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“

18. märtsil 2020 kiitis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus  heaks  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse taotluse „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" ja kinnitas rahastuse otsuse. Taotlus sai hindamise tulemusel 20 punkti, olles vastavaks tunnistatud taotluste paremusjärjestuses 16. kohal.

Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 1 200 201,90 eurot. Tehtavate tööde käigus renoveeritakse 962 tänavavalgustuspunkti kaasaegseks, LED-tehnoloogiliseks ja säästlikuks tänavavalgustuseks. Rahastamine toimub Ühtekuuluvusfondi ja Narva-Jõesuu linna vahenditest. Toetust eraldatakse 69 % projekti maksumusest ehk 828 139,31 eurot, linna omaosaluseks on  372 062,59 eurot ehk 31 %. Projekti eeldatav ajakava on 01.06.2020 – 30.06.2022.

Tehtavate tööde tulemusena uueneb tänavavalgustus Narva-Jõesuu linnas, Olginas, Sinimäel, Soldinas, Vaivaras ja Kudrukülas. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Link tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojektile.

https://www.dropbox.com/sh/rdrnc63msg37n85/AAAOAmISMCIb2RMzbjwNa8cRa?dl=0

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

837 125 eurot projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks“. Linna omaosalus on 358 768 eurot. Projekti eesmärgiks on muuta Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse elektrienergia kasutamist läbi LED-valgustuse kasutuselevõtmise energiasäästlikumaks. Säästlikud LED-valgustid vähendavad oluliselt tarbitavat elektrienergiat ja elektriarvete summasid. Projekti raames kaasajastatakse olemasolev tänavavalgustuse taristu Narva-Jõesuu linnas, Olginas, Sinimäel, Soldinas, Vaivaras ja Kudrukülas. Programm toetab olemasoleva tänavavalgustuse renoveerimist ning selle projekti raames tänavatele, kus hetkel tänavavalgustust pole, uusi valgustuspunkte juurde ei looda.

Tööde käigus asendatakse 954 valgustit LED valgustite vastu ja uuendatakse 283 linnale kuuluvat posti, millest 168 vahetatakse metallposti ja 115 uute puitpostide vastu välja. VKG Elektrivõrgud OÜ valgustuspunktidel vahetatakse välja ainult valgustid. Paigaldatakse ca 6 667 m uut maakaabelliini. Olemasolevat osaliselt või täielikult amortiseerunud õhukaablit või paljasjuhet asendatakse uue õhukaabliga.  Säästlikum LED-tehnoloogia võimaldab saavutada elektrienergiasäästmist 205 MWh aastas ning arvestusliku süsihappegaasi vähenemist 223 t aastas. Valgustite keskmine võimsus langeb 102 W juurest 48 W-ni. Rekonstrueerimisele kuuluva tänavavalgustuse kulu aastas praegu on 50 502 eur, pärast projekti on LED valgustite kulu aastas 23 812 eur. Projekteerimistööd on planeeritud 2021. aastale ja ehitustööd 2022.-2023. aastate peale. Projekti rahastamise otsus selgub aprillis.

Angelina Liiv

Arendusspetsialist