Lisa

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse

05.04.2022 korraldusele nr 133

# Narva-Jõesuu linna 2022. aasta hankeplaan

| Hanke nimetus | Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta) | Hanke algatamisaeg | Hankelepingu täitmise aeg | Hanke eest vastutav isik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J.Poska tänava rekonstrueerimine | 583 333 | detsember 2021 | 31.10.2022 | Vladimir Varaksin |
| Narva-Jõesuu linna J. Poska tänava remonttöödel omanikujärelevalve teenus | 6 000 | veebruar 2022 | oktoober 2022 | Vladimir Varaksin |
| Narva-Jõesuu teede augu remont | 50 833 | aprill-mai | september 2022 | Vladimir Varaksin |
| Narva-Jõesuu teede pindamine | 89 762 | aprill-mai | september 2022 | Vladimir Varaksin |
| Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise projekteerimistööd | 30 000 | jaanuar 2022 | november 2022 | Angelina Liiv |
| Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise ehitustööd | 491 667 | detsember 2022 | november 2023 | Jegor Tšumakov |
| Narva-Jõesuu linna Kalda tn 32 a slippide rajamine | 158 200 | märts 2022 | veebruar 2023 | Raim Sarv |
| Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise III etapi projekteerimistööd | 5 500 | märts 2022 | august 2022 | Angelina Liiv |
| Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine, III etapp | 35 994 | august 2022 | mai 2023 | Jegor Tšumakov |
| Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise III etapi omanikujärelevalve teenus | 4 500 | detsember 2022 | november 2023 | Angelina Liiv |
| Narva-Jõesuu linnaväljaku projekteerimine | 70 833 | september 2022 | aprill 2023 | Jegor Tšumakov |
| Sinimäe parkla projekteerimine ja ehitamine | 75 000 | aprill 2022 | detsember 2022 | Maksim Iljin, Vladimir Varaksin |
| Sinimäe staadioni projekteerimine | 41 666 | mai 2022 | detsember 2022 | Maksim Iljin, Jegor Tšumakov |
| Tšaikovski lehtla projekteerimine | 10 000 | september 2022 | detsember 2022 | Jegor Tšumakov |
| Vaivara Lasteaia Sinimäe rühmahoone: lehtla soetamine ja paigaldamine | 12 500 | aprill 2022 | mai 2022 | Ellen Eistre |
| Puukuuri ehitamine (Poe 3, Vaivara küla) | 12500 | august 2022 | september 2022 | Ellen Eistre |
| Vaivara lasteaia Olgina hoones uute evakuatsioonipääsude ehitamine | 16667 | juuni 2022 | juuli 2022 | Ellen Eistre |
| NJ sadama kergliiklustee ja valgustuse rajamine | 35755 | märts 2022 | november 2022 | Raim Sarv |
| Narva-Jõesuu linna Nurme tn 68 detailplaneeringu koostamine (Metsa tn 7 asemel) | 22 000 | juuli 2022 | juuli 2025 | Olga Batluk |
| Narva-Jõesuu linna ÜVK arengukava kosotamine | 16 667 | juuni 2022 | detsember 2023 | Jaan Metsis |
| Ohtlike jäätmete väljaveo korraldamine | 16 667 | juuni 2022 | detsember 2022 | Jaan Metsis |
| Kokku: | 1 786 044 |  |  |  |